Tabela danych do harmonogramu projektu – Przykładowy plan projektu

Inżynieria Oprogramowania  |  Laboratorium 2, pkt. 5  |  Autor: Michał Kondracki

| Faza projektu | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zarządzanie projektem |  |  |  |
|  | Przygotowanie planu projektu | Plan projektu (.docx) | Project Manager |
|  | Przygotowanie harmonogramu projektu | Harmonogram projektu (.xml / .mpp) | Project Manager |
|  | Plan zarządzania konfiguracją | Plan konfiguracji (.docx), repozytorium Git | Configuration Manager |
|  | Plan zarządzania ryzykiem | Rejestr ryzyk (.xlsx) | Risk Manager |
|  | Plan zarządzania testami | Plan testów (.docx) | Test Manager |
|  | Akceptacja planów projektu | Protokół akceptacji planów | Project Management Board |
| 2. Specyfikowanie wymagań |  |  |  |
|  | Napisanie specyfikacji wymagań | Specyfikacja wymagań (.docx) | Business Analyst |
|  | Akceptacja specyfikacji wymagań | Zaakceptowana specyfikacja wymagań | Project Management Board |
| 3. Analiza specyfikacji wymagań |  |  |  |
|  | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań | Dokument analizy wymagań (.docx) | System Analist |
|  | Akceptacja analizy specyfikacji wymagań | Zaakceptowana analiza wymagań | Project Management Board |
| 4. Projektowanie aplikacji |  |  |  |
|  | Przygotowanie projektu aplikacji | Projekt aplikacji – diagramy UML (.docx) | System Architect |
|  | Akceptacja projektu aplikacji | Zaakceptowany projekt aplikacji | Project Management Board |
| 5. Implementacja aplikacji |  |  |  |
|  | Przygotowanie kodu aplikacji | Kod źródłowy aplikacji (.zip / repo Git) | System Architect |
|  | Wykonanie unit testów | Raport z unit testów | Project Management Board |
|  | Przygotowanie opisu wersji aplikacji | Opis wersji aplikacji (.docx) | System Architect |
|  | Akceptacja opisu wersji aplikacji | Zaakceptowany opis wersji | Project Management Board |
| 6. Testy aplikacji |  |  |  |
|  | Przygotowanie środowiska testowego | Skonfigurowane środowisko testowe | Test Manager |
|  | Przygotowanie i instalacja pakietów aplikacji | Zainstalowane pakiety aplikacji | Configuration Manager |
|  | Wykonanie I cyklu testów | Raport z I cyklu testów (.docx) | Aplication Tester |
|  | Akceptacja raportów z I cyklu testów | Zaakceptowany raport I cyklu | Test Manager |
|  | Przygotowanie i instalacja pakietów do II cyklu | Pakiety II cyklu testów | Configuration Manager |
|  | Wykonanie II cyklu testów | Raport z II cyklu testów (.docx) | Aplication Tester |
|  | Akceptacja II cyklu testów | Zaakceptowany raport II cyklu | Test Designer |
|  | Akceptacja projektu | Protokół odbioru projektu (.docx) | Project Management Board |