# Tabela danych do harmonogramu projektu – SecureVault

Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania  |  Laboratorium 2, pkt. 5

| Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicjacja projektu | Określenie celów i zakresu projektu | Dokument zakresu projektu (Scope Statement) | Kierownik projektu |
|  | Identyfikacja interesariuszy | Lista interesariuszy projektu | Kierownik projektu |
|  | Opracowanie planu projektu | Plan projektu (.docx) | Kierownik projektu |
| 2. Planowanie | Sporządzenie harmonogramu projektu | Harmonogram projektu (.mpp) | Kierownik projektu |
|  | Opracowanie kosztorysu projektu | Kosztorys projektu (tabela Excel) | Kierownik projektu |
|  | Analiza ryzyka projektu | Rejestr ryzyk projektu (.xlsx) | Analityk |
|  | Zarządzanie konfiguracją | Plan zarządzania konfiguracją, repozytorium Git | Programista |
| 3. Analiza wymagań | Specyfikacja wymagań funkcjonalnych | Specyfikacja wymagań (.docx) | Analityk |
|  | Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych | Specyfikacja wymagań (.docx) – sekcja NFR | Analityk |
|  | Opracowanie modelu use case'ów | Diagram use case'ów UML (.png) | Analityk |
|  | Pisanie use case'ów | Dokumenty use case'ów (.docx) | Analityk |
| 4. Projektowanie | Projektowanie architektury systemu | Diagram komponentów i instalacji UML (.png) | Architekt systemu |
|  | Projektowanie klas | Diagram klas UML (.png) | Architekt systemu |
|  | Projektowanie bazy danych | Model danych / schemat bazy SQLite | Architekt systemu |
|  | Projektowanie interfejsu użytkownika | Prototypy ekranów (makiety UI) | Projektant UI |
| 5. Implementacja | Implementacja modułu uwierzytelniania | Kod źródłowy C#/.NET (logowanie, PBKDF2) | Programista |
|  | Implementacja modułu zarządzania hasłami | Kod źródłowy C#/.NET (CRUD, AES-256) | Programista |
|  | Implementacja interfejsu użytkownika | Kod źródłowy WinForms (.cs) | Programista |
| 6. Testowanie | Opracowanie planu testów | Plan testów (.docx), harmonogram testów (.mpp) | Tester |
|  | Pisanie przypadków testowych | Dokumenty test case'ów (.docx / .xlsx) | Tester |
|  | Wykonanie testów | Raporty z testów, baza błędów (.xlsx) | Tester |
|  | Weryfikacja poprawek błędów | Zaktualizowana baza błędów (.xlsx) | Tester |
| 7. Wdrożenie i odbiór | Przygotowanie wersji instalacyjnej | Paczka instalacyjna aplikacji (.zip / .exe) | Programista |
|  | Odbiór projektu i przegląd dokumentacji | Protokół odbioru projektu (.docx) | Kierownik projektu |