Analiza ryzyka w projekcie informatycznym

Projekt: SecureVault | Laboratorium 12 – Inżynieria Oprogramowania

# 1. Definicje

| Pojęcie | Definicja |
| --- | --- |
| Ryzyko projektu | Możliwe zdarzenie lub warunek, które – jeśli nastąpi – negatywnie wpłynie na cel projektu (czas, koszty, jakość) |
| Prawdopodobieństwo (P) | Szansa wystąpienia ryzyka w skali 1–3: 1=niskie, 2=średnie, 3=wysokie |
| Waga szkody (S) | Skutek wystąpienia ryzyka dla projektu w skali 1–3: 1=mały, 2=średni, 3=duży |
| Waga ryzyka (W) | Iloczyn P × S ∈ {1..9}. W ≥ 6 = ryzyko krytyczne; 3–5 = umiarkowane; 1–2 = niskie |

# 2. Diagram aktywności procesu analizy ryzyka (zadanie 4 – lab 12)

Rysunek 1. Diagram aktywności UML dla procesu analizy ryzyka w projekcie informatycznym.

# 3. Rejestr ryzyk projektu SecureVault (zadanie 6 – min. 3 ryzyka)

Skala: P = prawdopodobieństwo (1–3), S = waga szkody (1–3), W = P×S.  Kolor: czerwony W≥6, żółty W=3–5, niebieski W≤2.

| ID | Kategoria | Opis ryzyka | P | S | W | Plan działania / Strategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Harmonogram | Opóźnienie w implementacji modułu szyfrowania AES-256 z powodu trudności technicznych | 2 | 3 | 6 | Przyjęcie uproszczonej implementacji kryptograficznej w pierwszej iteracji; dodanie bufor czasu (+1 tydzień) w harmonogramie; konsultacje z dokumentacją .NET Cryptography |
| R02 | Bezpieczeństwo | Luka bezpieczeństwa w module uwierzytelniania (np. podatność na SQL Injection lub timing attack) | 2 | 3 | 6 | Przegląd kodu bezpieczeństwa (security review); stosowanie parametryzowanych zapytań EF Core; testy penetracyjne modułu logowania; stosowanie stałego czasu porównania hash |
| R03 | Jakość | Błędy w danych szyfrowanych – utrata haseł użytkownika z powodu błędu w implementacji AES/PBKDF2 | 1 | 3 | 3 | Testy jednostkowe każdej metody szyfrowania; backup bazy SQLite przed każdą migracją; testy z danymi granicznymi (puste hasło, znaki specjalne, Unicode) |
| R04 | Zasoby | Jeden developer – brak zastępstwa w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego | 2 | 2 | 4 | Dokumentowanie kodu na bieżąco (XML docs, README); regularne commity do repozytorium GitHub; kontakt z prowadzącym w przypadku przesunięcia terminu |
| R05 | Wymagania | Niejasna specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych (czas odpowiedzi, wydajność) – ryzyko niedotrzymania NFR | 2 | 2 | 4 | Doprecyzowanie wymagań z prowadzącym przed implementacją; dodanie metryk wydajności do specyfikacji; testy wydajnościowe modułu logowania |
| R06 | Technologia | Niekompatybilność biblioteki Entity Framework Core z wersją SQLite na docelowym środowisku | 1 | 2 | 2 | Testowanie na środowisku zbliżonym do docelowego od początku projektu; zablokowanie wersji paczek NuGet (packages.lock.json); plan B: bezpośrednie zapytania ADO.NET |
| R07 | Dokumentacja | Niespójna lub niekompletna dokumentacja projektowa – odrzucenie projektu przez prowadzącego | 2 | 3 | 6 | Regularne przeglądy dokumentacji; korzystanie z szablonów z laboratorium; oddanie dokumentacji do weryfikacji przed terminem zaliczenia |

| Poziom ryzyka | Zakres W | Działanie |
| --- | --- | --- |
| Krytyczny (czerwony) | W = 6–9 | Natychmiastowe działanie zapobiegawcze; raport do kierownika projektu |
| Umiarkowany (żółty) | W = 3–5 | Monitorowanie i plan ograniczenia; uwzględnienie w harmonogramie |
| Niski (niebieski) | W = 1–2 | Monitorowanie; akceptacja ryzyka |