| Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopo- bieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopo- bieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ryzyko projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Harmonogram projektu nie zostanie dotrzymany – niedoszacowanie czasu implementacji. | 4 | 4 | 16 | Podział zadań na iteracje; bufor +1 tydzień; tygodniowe przeglądy postępu. | 4 | 2 | 8 |
| 1.2 | Dokumentacja projektowa nie zostanie ukończona przed terminem zaliczenia. | 4 | 4 | 16 | Regularne przeglądy co 2 tyg.; korzystanie z szablonów prowadzącego. | 4 | 2 | 8 |
| 1.3 | Znalezione błędy podczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmonogramem testów. | 4 | 4 | 16 | Priorytetyzacja błędów wg wagi; codzienny przegląd statusu błędów w bazie. | 4 | 2 | 8 |
| 2 Ryzyko funkcjonalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 8 | 2 | 16 | Doprecyzowanie kryteriów akceptacji z prowadzącym przed testowaniem. | 4 | 2 | 8 |
| 2.2 | Moduł logowania podatny na atak brute-force (brak blokady konta). | 8 | 4 | 32 | Implementacja blokady po 3 próbach; testy penetracyjne; weryfikacja w TC-01. | 4 | 2 | 8 |