| Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopo- bieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopo- bieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ryzyko projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kosztorys projektu zostanie przekroczony – niedoszacowanie kosztów licencji i infrastruktury. | 4 | 4 | 16 | Weryfikacja cen licencji przed startem; rezerwa budżetowa 15%; miesięczny monitoring wydatków. | 4 | 2 | 8 |
| 1.2 | Brak dostępności kluczowego członka zespołu w krytycznej fazie projektu. | 4 | 4 | 16 | Opracowanie planów zastępstw; dokumentowanie wiedzy; bufor czasowy +2 tygodnie na fazę. | 4 | 2 | 8 |
| 1.3 | Zmiana zakresu funkcjonalnego w trakcie realizacji projektu (scope creep). | 4 | 4 | 16 | Zamrożenie zakresu po fazie analizy; procedura zmiany zakresu wymagająca akceptacji prowadzącego. | 4 | 2 | 8 |
| 2 Ryzyko funkcjonalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Błędy w module płatności – niepoprawne naliczanie cen produktów w koszyku. | 8 | 2 | 16 | Szczegółowe testy jednostkowe modułu koszyka; walidacja kwot przed zapisem zamówienia do bazy. | 4 | 2 | 8 |
| 2.2 | Wyszukiwarka produktów podatna na SQL Injection – brak parametryzacji zapytań. | 8 | 4 | 32 | Wdrożenie zapytań parametryzowanych (PDO/ORM); testy penetracyjne wyszukiwarki; code review. | 4 | 2 | 8 |